**Arbeitsjournal Migration Moodle**

**Matteo:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Zeit** | **Tätigkeit** | **Erfolge/Misserfolge** | **Geplant/Ungeplant** |
| 17.5.2023 | 90min | * Auftrag inklusive Bewertungsraster analysiert * Erstellung Grundgerüst Abgabedokument * Grundgerüst Netzwerkplan * Aufgabenverteilung * Anforderung-Überprüfung dokumentiert * Einrichtung Github Desktop | * Überblick über Projektschritt gewonnen * Einbindung GitHub | Geplant |
| 24.05.2023 | 180min | * Glossar ergänzt * Anforderungsüberprüfung ergänzt mit Screenshots * Aufgabenaufteilung in Team * Laufende Lernzielkontrolle * Absprache mit LP für spezifische Fragen * Probiert Cronjob für MysqlDUMP zu machen | * Anforderungsüberprüfung abgeschlossen * Klare Aufgabenaufteilung im Team * Laufendes Bashscript mit docker * Cronjob gescheitert bei Automatisierung | Geplant |
| 27.05.2023 | 45min | * Anpassung Verzeichnisse * Logische Umgebung abgebildet | * Fertige Realisierungsdokumentation | Ungeplant |
| 30.05.2023 | 45min | * Meilensteine ergänzt * Glossar geführt | * Fertige Meilensteine * Übersicht der hypothetischen Rollouts | Ungeplant |
| 31.05.2023 | 180min | * Detailplanung hinzugefügt * Glossar ergänzt * Abnahmekriterien festgelegt * Testfälle 4 & 5 erstellt * Restliche Aufgabenübersicht bekommen | * Detailplanung abgeschlossen * Abnahmekriterien abgeschlossen * Testfälle abgeschlossen * Restliche Aufgabenübersicht bekommen * Testkonzept noch nicht fertig * Rechtschreibung und Glossar noch nicht abgabereif | Geplant |

**Nathanael:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Zeit** | **Tätigkeit** | **Erfolge/Misserfolge** | **Geplant/Ungeplant** |
| 17.5.2023 | 90min | * Auftrag und Bewertungsraster analysiert * Github Repository erstellt * Docker-Comopose File erstellt und auspropiert | * Github konnte initialisiert werden * Docker-Compose File funktioniert noch nicht vollständig | Geplant |
| 24.05.2023 | 180min | * Script zur Automatisierung erstellt * Docker-Compose angepasst * Dokumentation Realisierung begonnen * Screenshots der neuen Instanz erstellt | * Docker-Compose File funktioniert komplett * Automatisierungs Script funktioniert * Wenig Zeit für Dokumentation gehabt | Geplant |
| 26.0.2023 | 90min | * Realisierung dokumentiert mit Screenshots * Port 8080 für alte Instanz erstellt | * Sehr weit gekommen mit Dokumentieren * Port 8080 funktioniert | Ungeplant |

**Kevin:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Zeit** | **Tätigkeit** | **Erfolge/Misserfolge** | **Geplant/Ungeplant** |
| 17.05.2023 | 45 | * Erstellung Dokumente. * Einfügen von den Anforderungen | * Realisierungsdokument erstellt. * Arbeitsjournaldokument erstellt * Inhalt konnte zuerst nicht auf Github gepusht werden. | Geplant |
| 24.05.2023 | 180Min | * Erstellung des Einführungsdokument * Bearbeitung des Einführungsdokument | * Einführungsdokument erstellt * Übersicht über Dokument gewonnen * Einige Punkte bearbeitet im Dokument | Geplant |
|  |  |  |  |  |